PROJECT COMPLETION REPORT

버 텨 일 지

개미의 투자 반성 도구

기록이 수익이 된다

팀명  버텨일지

완료일  2026년 5월 22일

김수현  |  Frontend · UI/UX

최우철  |  Backend · API · DB

Section 01  프로젝트 개요

1-1. 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 팀명 | 버텨일지 |
| 팀원 | 김수현 (Frontend · UI/UX) · 최우철 (Backend · API · DB) |
| 프로젝트명 | 버텨일지 (InvestLog) |
| 서비스 유형 | 수기형 AI 투자 관리 웹 서비스 |
| 슬로건 | 개미의 투자 반성 도구 — 기록이 수익이 된다 |
| 개발 기간 | 약 4주 (업무 중 틈틈이 · 2인 팀) |
| 배포 환경 | Next.js 풀스택 (Vercel 호환) + Supabase PostgreSQL |

1-2. 추진 배경

개인 투자자들은 매매를 반복하면서도 자신의 투자 패턴이나 심리적 습관을 객관적으로 파악하기 어렵습니다. 세 가지 구체적인 문제에서 출발했습니다.

| 문제 | 설명 |
| --- | --- |
| 엑셀로 관리하던 가족 계좌 | 이유를 기록할 수 있는 구조 자체가 없었다 — 엑셀 수기 관리의 한계 |
| 증권사 앱의 구조적 한계 | 잦은 매매를 유도하는 구조 — 장기투자자에게 맞지 않음 |
| 기록 없음 → 반복 손실 | 심리·패턴을 인식할 데이터가 쌓이지 않아 같은 실수가 반복된다 |

"비교 대상은 과거의 나"

심리적 안정과 종목 확신으로 지금 내 투자가 올바른 방향인지 확인하는 도구. 핵심 철학: "수기 입력의 마찰 자체가 제품 가치" — 자동화보다 기록하는 행위 자체가 투자 반성의 계기입니다.

1-3. 타겟 사용자

시장이 아닌 과거의 나와 비교하며 성장하려는 장기 개인 투자자. 매매 이유 태그를 고르는 순간 "이게 FOMO인가, 진짜 확신인가"를 한 번 더 생각하게 됩니다.

Section 02  개발 목표

2-1. 구현 범위

| 기능 | 세부 내용 | 구현 여부 |
| --- | --- | --- |
| 통합 포트폴리오 | 국내·해외 실시간 원화 환산 | ✅ 완료 |
| 매매일지 [핵심] | 이유 태그 + 심리 상태 수기 기록 | ✅ 완료 |
| 스크린샷 등록 [핵심] | Claude Vision 종목·수량 자동 인식 | ✅ 완료 |
| AI 성향 진단 [핵심] | Level 1 · Level 2 단계적 진단 | ✅ 완료 |
| AI 코칭 리포트 | 패턴 기반 · 개선 목표 제시 | ✅ 완료 |
| AI 종목 분석 | SWOT · 적정가 · 호재/악재 | ✅ 완료 |
| 다크/라이트 테마 | 반응형 전 페이지 지원 | ✅ 완료 |

2-2. 기대 효과

- 매매 이유 태그를 통해 FOMO와 확신 매수를 구분하는 습관 형성

- 6개월 누적 데이터 기반으로 AI가 투자자 유형을 정밀 진단

- 수치 기반의 AI 코칭으로 막연한 습관을 구체적 개선 목표로 전환

- 스크린샷 한 장으로 초기 데이터 입력 장벽을 낮춤

- 시간이 쌓일수록 정밀해지는 개인화 코칭 — 기록이 투자 그릇을 키운다

Section 04  기술 스택 (전체 아키텍처)

4-1. 사용 언어 및 프레임워크

| 구분 | 기술 |
| --- | --- |
| 언어 | TypeScript (100%) |
| 프레임워크 | Next.js 14 App Router (풀스택) |
| 스타일링 | Tailwind CSS v4 |
| DB | Supabase PostgreSQL + Prisma ORM |
| 인증 | NextAuth.js v5 |
| 국내 시세 | KIS Open API |
| 해외 시세·펀더멘탈 | yahoo-finance2 |
| AI Vision + 분석 | Anthropic Claude API (claude-sonnet-4-5) |
| 차트 | Recharts |
| 아이콘 | lucide-react |

4-2. 시스템 아키텍처

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js App Router + Server Components · 클라이언트 분리 |
| API Layer | Next.js Route Handlers (/api/*) — 30개 자체 개발 |
| 데이터베이스 | Supabase PostgreSQL + Prisma ORM + Row Level Security |
| AI 통합 | Claude API 4종 프롬프트 (Vision · 성향진단 · 코칭 · 종목분석) |
| 환율 연동 | Open Exchange Rates API (실시간 원화 환산) |
| 배포 | Vercel (Next.js 최적화) + Supabase Cloud |

4-3. AI API 비용 최적화 전략

| 캐시 전략 | 적용 기능 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 주간 캐시 (7일) | AI 성향 진단 | 분석 비용 최소화 |
| 일간 캐시 (24시) | AI 종목 분석 | 당일 중복 호출 방지 |
| 영구 캐시 | 기업 소개 (IR 정보) | DB 저장으로 API 불필요 |
| 이용 제한 | AI 코칭 리포트 | 1일 3회 · 매매 10건+ 조건 |

4-4. 인프라 규모 및 비용

| 지표 | 수치 |
| --- | --- |
| 인프라 월 비용 | $0 (Vercel 무료 + Supabase 무료 티어) |
| Claude API 월 예상비용 | ~$9 (캐시 전략 최소화) |
| API Route | 30개 (자체 개발 · 별도 서버 없음) |

Section 05  개발 에피소드

5-1. 개발 규모

| 지표 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 4주 (업무 중 틈틈이 · 2인 팀) |
| API Route | 30개 (자체 개발 · 별도 서버 없음) |
| 페이지 수 | 12개 (반응형 · 다크모드 전체 지원) |

5-2. 개발 과정 에피소드

EP 01 · AI 활용

Claude Code가 제3의 팀원

AI 활용 · 설계문서 = 맥락

설계문서 전체를 CLAUDE.md에 연결해 매 세션마다 컨텍스트를 유지했습니다. 단순한 코드 생성 도구가 아니라, 프로젝트 전체 구조를 이해하고 일관성 있게 기여하는 제3의 팀원 역할을 수행했습니다. DB 스키마 설계부터 API Route 템플릿, 보안 규칙까지 — PM처럼 설계하고 팀원처럼 코딩했습니다.

"PM처럼 설계하고, 팀원처럼 코딩했다"

EP 02 · 팀워크

쓰다 보니 기능이 생겼다

실제 투자자가 만든 앱

팀원이 직접 주식 투자를 하면서 겪은 불편함이 바로 다음 기능이 됐습니다. "왜 샀는지 기억이 안 난다"는 경험에서 이유 태그가 탄생했고, "내가 어떤 패턴인지 모르겠다"는 궁금증에서 AI 성향 진단이 생겼습니다. 사용자가 곧 개발자였기 때문에 진짜 필요한 것만 만들 수 있었습니다.

"사용자가 곧 개발자 — 진짜 필요한 것만 만들었다"

EP 03 · 예상 외 에피소드

팀원 아이디어가 핵심 기능이 됐다

예상 외 에피소드 · OCR → Vision

"증권사 앱 캡처 한 장으로 종목을 자동 등록하면 어떨까?" — 팀원의 아이디어에서 시작했습니다. 처음엔 일반 OCR 라이브러리를 시도했지만 증권사 앱마다 다른 UI 구조로 인식률이 낮았습니다. 방향을 바꿔 Claude Vision에게 이미지를 넘기자 종목명·수량·예수금까지 정확하게 추출해냈습니다. 설계에 없던 기능이 실제 서비스의 핵심 온보딩 기능이 됐습니다.

"팀원 아이디어 + AI = 설계 밖에서 핵심 기능 탄생"

Section 06  주요 기능 및 결과물

6-1. 주요 기능

① 통합 포트폴리오 대시보드

- 국내·해외 보유 종목을 원화로 통합 환산한 총 자산 실시간 집계

- KIS Open API(국내) + yahoo-finance2(해외) + 실시간 환율 연동

- 코스피·나스닥 벤치마크 수익률 비교, 월별 자산 변화 차트

② 매매일지 [핵심 기능]

- 이유 태그 22종 — 매수(실적호조·저평가·FOMO·지인추천 등 12종) / 매도(손절·목표가 달성 등 10종)

- 심리 상태 6종 — 확신·기대감·불안·FOMO·포기·기계적

- 이유 태그를 고르는 순간 한 번 더 생각하게 만드는 UX 설계

- 달력 뷰, 필터링(계좌·종목·기간·감정·이유), 배당금 별도 관리

③ 스크린샷 종목 등록 [핵심 기능]

- 증권사 앱 캡처 이미지 1장 → Claude Vision이 종목명·수량·예수금 자동 추출

- 국내(6자리 코드) / 해외(영문 ticker) 자동 매칭 후 즉시 DB 저장

- 초기 온보딩 데이터 입력 장벽을 대폭 낮춤

④ AI 투자성향 진단 [핵심 기능]

| 단계 | 조건 | 진단 내용 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 | 보유 종목 1개+, 매매 5건 미만 | 보유 구성 기반 투자자 유형 진단 |
| Level 2 | 최근 6개월 매매 5건+ | 승률·감정·태그·보유기간 통계 + 정밀 유형 진단 |

진단 예시: "FOMO형 중기 투자자" — 승률 16.7% · 평균보유 43일 · 손절비율 83.3%

⑤ AI 코칭 리포트

- 매매 10건+ 시 이용 가능 (1일 3회 제한)

- 잘한 것: 손절 라인을 지킨 3번의 매도

- 반복 실수: 급등 직후 FOMO 매수 2회 반복

- 이번 달 목표: 매수 전 이유 태그 필수 작성

⑥ AI 종목 분석

- 추천 등급(BUY/HOLD/SELL) + 적정 매수가·매도가 + SWOT 분석

- PER·PBR·ROE·52주 고저 지표 + 뉴스 스크래핑 호재·악재

- 당일 캐시 적용, 1일 10회 제한, 기업 소개 영구 캐시

6-2. 구현 결과물 (산출물)

✅  소스 코드 (GitHub) — Next.js 풀스택 TypeScript 앱, 12개 페이지 + 30개 API Route

✅  DB 설계 문서 (prisma/schema.prisma) — 17개 모델, 관계 정의, 마이그레이션 이력

✅  AI 프롬프트 설계 (lib/prompts.ts) — 4종 Claude API 프롬프트 중앙 관리, 토큰 최적화 전략

✅  UI 공통 컴포넌트 (components/ui/) — Button·Card·BottomSheet·Tag·Input 등 18종

✅  발표 슬라이드 (/slides) — 웹 기반 슬라이드쇼, 다크/라이트 테마, 인쇄 최적화

✅  개발 가이드 (CLAUDE.md) — 팀 분업 구조·코딩 컨벤션·API 설계 원칙·보안 규칙 문서화

✅  완료보고서 (본 문서) — 프로젝트 개요·목표·기술스택·에피소드·결과물 종합 정리

6-3. 주요 기능 DEMO 시연 순서

| Step | 기능 | 시연 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 온보딩 | Claude Vision으로 증권사 앱 캡처 → 보유종목 자동 등록 |
| 02 | 매매 기록 | 이유 태그 + 심리 상태 수기 기록 ("이게 FOMO인가, 확신인가") |
| 03 | AI 성향 진단 | FOMO 패턴 시각화 — AI 실시간 생성 (약 20초) |
| 04 | AI 코칭 | 잘한 것 · 반복 실수 · 이번 달 목표 — 수치 기반 피드백 |

6-4. DEMO서비스 사용 흐름

| 시점 | 상황 | 버텨일지의 역할 |
| --- | --- | --- |
| 6개월 전 | FOMO 충동매수 급등 소식에 이유 없이 매수 | - |
| 반복 | 기록 없음 → 재실수 왜 샀는지 기억 못함 | - |
| 버텨일지 시작 | 매매 이유 태그 선택 | "이게 FOMO인가" 한 번 더 생각하게 만듦 |
| 2개월 후 | 데이터 누적 | AI 성향 진단 — FOMO 패턴 발견 + 개선 코칭 |
| 지금 | 수익률 개선 | 기록이 투자 그릇을 키운다 |